****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:**

**Sistema Integral de Gestión de Agua y Drenaje (SIGAD)**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: José Antonio Flores Plascencia**

**TRIMESTRE: ENERO - MARZO 2020**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**

* Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.
* Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.
* Instalación de medidores de agua potable en el municipio.
* Actualizar el padrón de usuarios.
* Regularización e incorporación de tomas irregulares.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**
2. Se rehabilito el equipo de bombeo del Pozo la Vaquita de Chantepec.
3. Se interconecto el Pozo Viejo de San Cristóbal a la red.
4. Se profundizó al Pozo de San Luciano.
5. Se profundizo el pozo de Vicente Guerrero en San Juan Cósala.
6. Atención de múltiples servicios públicos

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL REPORTE** | TRABAJOS REALIZADOS |
| **FUGAS DE AGUA** | **16** |
| **CAMBIOS DE ANILLETAS** | **12** |
| **CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE** | **15** |
| **SERVICIO DE PIPA** | **175** |
| **SERVICIOS DE VACTOR** | **58** |
| **TOTAL SERVICIOS/REPARACIONES E INSTALACIONES ATENDIDOS** | **276** |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

Si. $280,000.00 aproximadamente del punto 2.

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre**

* Mejor servicio de suministro de agua potable en las diferentes Localidades del municipio de Jocotepec.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

* ESTRATEGIA 1: Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.

**Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad**

* **Acciones proyectadas: Reparación y mantenimiento en Pozos San Juan, San Luciano, San Cristóbal y Chantepec.**
* ESTRATEGIA NO CONTEMPLADA EN POA:
* **Fugas atendidas.**
* **Cambios de aníllela**
* **Conexión de agua y drenaje**
* **Servicio de pipa**
* **Servicio de vactor**

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio. |  | 4 | 2 | 50% |
| 2 |  | Atención de múltiples servicios públicos. | 5 | 5 | 100% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **75%** |