DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2022

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

- Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

I.- Pozo Magisterial en la cabecera del municipio de Jocotepec, Jalisco, por un monto de    $70, 319.20,

- Servicio de mantenimiento y reparación de transformador 150 KVA cambio de aceite, cambio de bornas de alta y baja tensión, empaques, pintura y horneado del mismo 2.-servico de maniobras de grúa tipo petibone para realizar cambio de transformador de 150 kva.

- Beneficiarios: 15,000 habitantes aproximadamente.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

- Si

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje.

- ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

- Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Estrategia 1: Mediante la gestión, llevar a cabo programas y planes dirigidos a dar mantenimiento, restauración y construcción de líneas, plantas y servicios de agua potable y alcantarillado.

- Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022 | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20% |
|  | TOTAL |  |  |  | 20% |