****

**DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: ALEJANDRO CIGALA MOLINA**

**TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2022**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

* Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

* REHABILITACIÓN DEL POZO MAGISTERIAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. EL 03 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN).
* REHABILITACION DEL POZO SAN LUCIANO, EL DIA 04 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $25,520.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN).
* MANIOBRAS EN EL POZO MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 14 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $13,572.00 (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN).
* REHABILITACIÓN DEL POZO MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 14 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $25,520.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN).
* REHABILITACIÓN DEL POZO SAN LUCIANO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. EL DIA 17 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $114,921.20 (CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS, 20/100 MXN).
* MANIOBRA EN EL POZO MIGUEL ARANA DEL ATRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 21 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $6,844.0 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN).
* REHABILITACIÓN DEL POZO LA HERMITA EN SAN PEDRO TESISTAN EL DIA 27 DE ENERO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $52,030.64 (CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS, 64/100 MXN).
* REHABILITACIÓN DEL POZO ZARAGOZA EN SAN JUAN COSALA EL DIA 17 DE MARZO DE 2022. POR EL MONTO TOTAL DE: $87,440.80 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 80/100 MXN).
* REHABILITACIÓN DEL POZO VICENTE GUERRERO, EN SAN JUAN COSALA, LLEVADO DE 5 TUBOS DE 6" PULGADAS PARA BAJAR 30 METROS A LA COLUMNA DE LA BOMBA SÉ LE DAÑÓ LA RANGUA AL MOTOR POR ESTABA BOQUIANDO, SÉ CAMBIÓ MOTOR DE 60 HP A 440 VOLTIOS QUEDANDO FUNCIONANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2022.
* ENTRONQUE EN EL POZO HERMITA EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL TREN DÉ DESCARGA A LA RED Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE EN LA CAÍDA DEL TREN DESCARGA PARA SOPORTAR EL GOLPE DE ARIETE, MES DE MARZO 2022.
* TERMINACIÓN DE COLOCACIÓN DE RED DE 2" PULGADAS DE PVC C -- 40 DEL MANANTIAL DE BARRERAS EN POTRERILLOS, MES DE MARZO 2022.

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

* Si

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

* Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

1. ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

* **Programa 3.** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Mediante la gestión, llevar a cabo programas y planes dirigidos a dar mantenimiento, restauración y construcción de líneas, plantas y servicios de agua potable y alcantarillado.

* **Eje Rector 3:** Servicios Públicos de Calidad

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20% |
|  | TOTAL |  |  |  | 20% |