****

**DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: LAE MARTHA PATRICIA MACHUCA VALENCIA**

**TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

* **Programa 3** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* **Programa Nuevo:** Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable

**\* Actividad 1 Actualización de padrón de Usuarios**

\* Actividad 2 Instalación de conexiones de agua, drenaje y reparación

\* Actividad 3 Instalaciones de Anilletas para pozos de visita de Drenaje

\* Actividad 4 Suministro de Energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento

\* Actividad 5 Cloración de pozos y manantiales del Municipio

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***FECHA DE REALIZACION*** | ***NOMBRE DEL POZO*** | ***LOCALIDAD*** | ***TRABAJO REALIZADO*** |
| ***03 DE JULIO DEL 2023*** | ***POZO ALLENDE*** | ***CABECERA MUNICIPAL*** | ***1.*** *Servicio de grúa hidráulica para realizar extracción de bomba y motor*  ***2.*** *Suministro y colocación de bomba sumergible marca altamira 151 ps 75 hp ac 8" de 3"*  ***3.*** *Suministro y colocación de motor sumergible marca altamira serie 75 hp 3x460v*  ***4.*** *Suministro de cable xwo 3/0*  ***5.*** *Servicio de conexión a mufa eléctrica*  ***6.*** *Suministro y colocación de transformador con una capacidad de 1 12.5 kwa*  ***7.*** *Servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de bomba y motor altamira* ***8.*** *Suministro de transformador con capacidad de 112.5 kwa*  ***9.*** *Suministro y colocación de bimetálico marca siemens 65-160 amp*  ***10.*** *suministro y colocación de monitor falla de fase marca siemens* |
| ***31 DE JULIO DEL 2023*** | ***POZO ALLENDE*** | ***CABECERA MUNICIPAL*** | ***1.*** *Suministro de codo 90º 2 1/2" con mufa* ***2.*** *suministro de transformador seco 2kwa* ***3.*** *Suministro de planta de metal para transformador puesta en marcha.* |
| ***02 DE AGOSTO DEL 2023*** | ***POZO ZARAGOZA*** | ***SAN JUAN COSALÁ*** | ***1.*** *Servicio de maniobra de grúa tipo petibone para realizar cambio de transformador de una capacidad de 75 kva* |
| ***10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023*** | ***PLANTA TRATADORA LAS TROJES*** | ***LAS TROJES*** | 1. *Servicio de grúa tipo pettibone para realizar maniobra de grúa, bajar línea de media tensión instalación retenida de rb, (excavación de cepa, permo y ancla 1 tramo de tubo ac negro*   *2", grapa y base rb, 2 abrazaderas) poda de 2 árboles para corregir la trayectoria de la línea* |
| ***14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023*** | ***POZO EL ATRIO*** | ***CABECERA MUNICIPAL*** | ***1.*** *Servicio de grúa hidráulica para realizar desinstalación de equipo de bombeo dañado* ***2.*** *Servicio de revisión de equipo 60 hp, reparación de bomba dañada por falta de agua y ajustes de bomba de 60 hp a 50 hp*  ***3.*** *Suministro y colocación de camisa de enfriamiento* ***4.*** *Servicio de conexión a mufa eléctrica*  ***5.*** *servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de equipo de bombeo reparado puesto en marcha* |
| ***SEPTIEMBRE*** | ***PLANTA TRATADORA POTRERILLOS*** | ***POTRERILLOS*** | ***1.*** *Servicio de grúa tipo pettibone para realizar maniobras de grúa (desmontar la subestación y la línea de media tensión, excavación para replomeo de poste, corrección de corto en la línea y armado de subestación* |
| ***SEPTIEMBRE*** | ***POZO ZARAGOZA*** | ***SAN JUAN COSALÁ*** | ***1****. Servicio de grúa hidráulica para realizar desinstalación de equipo de bombeo* ***2.*** *Servicio de revisión de equipo bomba en buenas condiciones, se realiza ajuste de bomba de 50 hp a 40 hp para prolongar el tiempo de vida de la misma ya que el pozo se encuentra colapsado y tiene un aporte alto de arena* ***3.*** *Suministro y colocación de la camisa de enfriamiento para arena* ***4.*** *servicio de conexión a mufa eléctrica* ***5.****servicio de grúa hidráulica para realizar instalación de equipo de bombeo puesto en marcha* |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

* Si

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

* Mejor servicio de suministro, tratamiento, cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

1. ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

* **Programa 3.** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* **Estrategia 1:** Mediante la gestión, llevar a cabo programas y planes dirigidos a dar mantenimiento, restauración y construcción de líneas, plantas y servicios de agua potable y alcantarillado.
* **Eje PMD:** Servicios Públicos de Calidad
* **Programa Nuevo:** Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable
* **Estrategia:** Contar con estrategias específicas en caso de que se presenten emergencias en las fuentes de abastecimiento de agua potable.
* **Eje PMD:** Servicios Públicos de Calidad

|  |
| --- |
| * **Actividad 1:** Actualización de padrón de usuarios |
| * **Eje del PMD:** Servicios Públicos de Calidad |

|  |
| --- |
| * **Actividad 2:** Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |
| * **Eje del PMD:** Servicio Público de Calidad |

|  |
| --- |
| * **Actividad 3:** Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |
| * **Eje del PMD:** Servicio Público de Calidad |

|  |
| --- |
| * **Actividad 4:** Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |
| * **Eje del PMD:** Servicio Público de Calidad |

|  |
| --- |
| * **Actividad 5:** Cloración de pozos y manantiales del municipio |
| * **Eje del PMD:** Servicio Público de Calidad |

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 1 | 20% |
| 2 | Programa Nuevo: Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable |  | 6 | 6 | 100% |
| 3 | Actividad 1: Actualización de padrón de usuarios |  | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Actividad 2: Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |  | 5 | 5 | 100% |
| 5 | Actividad 3: Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |  | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Actividad 4: Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |  | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Actividad 5: Cloración de pozos y manantiales del municipio |  | 3 | 3 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 88.5% |