****

**DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: DIRECTORA LAE. MARTHA PATRICIA MACHUCA VALENCIA**

**TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

**2024**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Programa 3** Mejoramiento del Servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento. | |
| * **Programa 4.** Cultura del agua | |
| * **Actividad 1**: Actualización de padrón de usuarios |

|  |
| --- |
| * **Actividad 2:** Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |

|  |
| --- |
| * **Actividad 3:** Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |

|  |
| --- |
| * **Actividad 4:** Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |

|  |  |
| --- | --- |
| * **Actividad 5:** Cloración de pozos y manantiales del municipio | |
| * **Programa Nuevo:** Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable |

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

|  |
| --- |
| * **Programa 3 Mejoramiento del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento**: Desazolve de redes, registros y cárcamos en plantas de tratamiento. |
|  | |
|  | |
|  | |
| * **Programa 4 Cultura del agua:** se realizaron talleres en escuelas del municipio. |  | |
|  |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| * **Actualización de padrón de usuarios.** | |
| * **Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones.** | |
| * **Instalación de anilletas para pozos de visita de drenaje.** | |
| * **Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento: se realiza el pago correspondiente a las fuentes de abastecimiento de agua potable.** | |
| * **Cloración de pozos y manantiales del Municipio.** | |

* **Programa Nuevo Mantenimiento, rehabilitación y/o sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable:** rehabilitación del pozo San Cristóbal, Morelos, Dominguillo y zaragoza.

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

* Si

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

* Atención y suministro de agua potable a la población, así como mejor tratamiento y cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

1. **¿Cuáles han sido las dificultades más notables que obstaculizan el cumplimiento de las acciones establecidas (obras, proyectos o programas) en su POA?**

* Temporal de estiaje.
* Falta de Pozos.
* Zonas irregulares que se establecieron donde no es factible el vital líquido.
* Falta de vehículos.
* No contar con maquinaria pesada propia y en buen estado.
* Infraestructura obsoleta, que se tiene que atender en calidad de emergencia y retrasan avances.
* Obras mal ejecutadas de otras áreas, que retrasan el avance operativo.

1. **Aún con las limitaciones presupuestarias, mencione una o más propuestas para que su Dirección destaque.**

* Implementar medidores para que se reduzca el consumo de agua. Además, incorporar las conexiones clandestinas para mayor recaudación y empezar con los procesos administrativos a los morosos existentes.

1. **¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 se alinean?**

* **Programa 3.** Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
* **Programa 4.** Cultura del agua

|  |
| --- |
| * **Actividad 1:** Actualización de padrón de usuarios |
| * **Actividad 2:** Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |

|  |
| --- |
| * **Actividad 3:** Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |
| * **Actividad 4:** Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento | |
| * **Actividad 5:** Cloración de pozos y manantiales del municipio | | |

* **Programa Nuevo:** Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable.

1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 3 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 3 | 60 % |
| 4 | Programa 4. Cultura del agua |  | 9 | 3 | 33.33% |
| 1 | Actividad 1: Actualización de padrón de usuarios |  | 5 | 5 | 100% |
| 2 | Actividad 2: Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |  | 5 | 5 | 100% |
| 3. | Actividad 3: Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |  | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Actividad 4: Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |  | 3 | 3 | 100% |
| 5 | Actividad 5: Cloración de pozos y manantiales del municipio |  | 3 | 3 | 100% |
|  | |  | Programa Nuevo: Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable | 6 | 6 | 100% |
|  | | **TOTAL** |  |  |  | **86.6%** |

1. **Evidencia (fotográfica o documental) correspondiente a los avances reportados**

|  |
| --- |
| PROGRAMA 3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. |
|
| PROGRAMA 4 CULTURA DEL AGUA |
| ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS |
| INSTALACIONES DE CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE Y REPARACIONES |
| INSTALACIÓN DE ANILLETAS PARA POZOS DE VISITA DE DRENAJE O VALVULAS |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO |
| CLORACIÓN DE POZOS Y MANANTIALES DEL MUNICIPIO |

PROGRAMA NUEVO MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

