DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: DIRECTORA LAE. MARTHA PATRICIA MACHUCA VALENCIA

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024

DIRECCIÓN /ÁREA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: DIRECTORA LAE. MARTHA PATRICIA MACHUCA VALENCIA

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

2024

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

2024

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

| - Programa 3 Mejoramiento del Servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento. |  |
| --- | --- |
| - Programa 4. Cultura del agua |  |
| - Actividad 1: Actualización de padrón de usuarios |

- Actividad 2: Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones

- Actividad 3: Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje

- Actividad 4: Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento

| - Actividad 5: Cloración de pozos y manantiales del municipio |  |
| --- | --- |
| - Programa Nuevo: Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable |

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

| - Programa 3 Mejoramiento del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Desazolve de redes, registros y cárcamos en plantas de tratamiento. |
| --- |
| - Programa 4 Cultura del agua: se realizaron talleres en escuelas del municipio. |  |  |
| - Actualización de padrón de usuarios. |  |
| - Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones. |  |
| - Instalación de anilletas para pozos de visita de drenaje. |  |
| - Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento: se realiza el pago correspondiente a las fuentes de abastecimiento de agua potable. |  |
| - Cloración de pozos y manantiales del Municipio. |  |

- Programa Nuevo Mantenimiento, rehabilitación y/o sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable: rehabilitación del pozo San Cristóbal, Morelos, Dominguillo  y zaragoza.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

- Si

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Atención y suministro de agua potable a la población, así como mejor tratamiento y cloración de agua potable y drenaje. Además de avanzar en la recaudación de ingresos con los avances de la actualización del padrón de usuarios.

- ¿Cuáles han sido las dificultades más notables que obstaculizan el cumplimiento de las acciones establecidas (obras, proyectos o programas) en su POA?

- Temporal de estiaje.

- Falta de Pozos.

- Zonas irregulares que se establecieron donde no es factible el vital líquido.

- Falta de vehículos.

- No contar con maquinaria pesada propia y en buen estado.

- Infraestructura obsoleta, que se tiene que atender en calidad de emergencia y retrasan avances.

- Obras mal ejecutadas de otras áreas, que retrasan el avance operativo.

- Aún con las limitaciones presupuestarias, mencione una o más propuestas para que su Dirección destaque.

- Implementar medidores para que se reduzca el consumo de agua. Además, incorporar las conexiones clandestinas para mayor recaudación y empezar con los procesos administrativos a los morosos existentes.

- ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 se alinean?

- Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	.

- Programa 4. Cultura del agua

- Actividad 1: Actualización de padrón de usuarios

- Actividad 2: Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones

| - Actividad 3: Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |
| --- |
| - Actividad 4: Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |  |
| - Actividad 5: Cloración de pozos y manantiales del municipio |  |  |

- Programa Nuevo: Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023 | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Programa 3. Mejoramiento del Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |  | 5 | 3 | 60 % |
| 4 | Programa 4. Cultura del agua |  | 9 | 3 | 33.33% |
| 1 | Actividad 1: Actualización de padrón de usuarios |  | 5 | 5 | 100% |
| 2 | Actividad 2: Instalaciones de conexiones de agua y drenaje y reparaciones |  | 5 | 5 | 100% |
| 3. | Actividad 3: Instalación de anilletas para pozos de Visita de Drenaje |  | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Actividad 4: Suministro de energía eléctrica de fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento |  | 3 | 3 | 100% |
| 5 | Actividad 5: Cloración de pozos y manantiales del municipio |  | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  | Programa Nuevo: Mantenimiento, Rehabilitación y/o Sustitución de fuentes de abastecimiento de agua potable | 6 | 6 | 100% |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 86.6% |

- Evidencia (fotográfica o documental) correspondiente a los avances reportados

PROGRAMA 3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA 4 CULTURA DEL AGUA

ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS

INSTALACIONES DE CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE Y REPARACIONES

INSTALACIÓN DE ANILLETAS PARA POZOS DE VISITA DE DRENAJE O VALVULAS

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO

CLORACIÓN DE POZOS Y MANANTIALES DEL MUNICIPIO

PROGRAMA NUEVO MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE