DIRECCIÓN DE ÁREA:

Departamento Administrativo de Gestión Integral de Agua y Drenaje

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:

Martha Patricia Machuca Valencia

TRIMESTRE:   ENERO – MARZO 2019

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?

- Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.

- Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.

- Instalación de medidores de agua potable en el municipio.

- Actualizar el padrón de usuarios.

- Regularización e incorporación de tomas irregulares.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

- Se han realizado ampliaciones de redes de drenaje en el Municipio de Jocotepec. (Huejotitan 360 metros, Molino Unidad Deportivo 60 metros)

- Colocación de válvulas en Privada, Pino Suárez, Juárez y Javier Mina, Juárez e Independencia, Niños Héroes e Iturbide, Juárez y Niños Héroes,  Verano).

- Revisión y reparación de instalaciones eléctricas en el Pozo Chantepec y en el Magisterial.

- Reporte general de trabajos realizados de octubre a febrero:

| DESCRIPCIÓN DEL REPORTE | TRABAJOS REALIZADOS |
| --- | --- |
| FUGAS DE AGUA | 51 |
| REPARACION DE DRENAJE | 42 |
| CAMBIOS DE ANILLETAS | 7 |
| CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE | 25 |
| COLOCACIÓN DE VÁLVULA | 3 |
| SERVICIO O MANTENIMIENTO A POZO | 18 |
| SERVICIO DE PIPA | 149 |
| SERVICIOS DE VACTOR | 63 |
| TOTAL SERVICIOS/REPARACIONES E INSTALACIONES ATENDIDOS | 358 |

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Si. $350,000.00 aproximadamente del punto 2.

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre

- Mejor servicio de suministro de agua potable y drenaje.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

ESTRATEGIA 1: Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio.

- Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad

- Acciones proyectadas: Revisión y reparación de instalaciones eléctricas en el Pozo Chantepec y en el Magisterial. Reparación y mantenimiento en Pozos San Juan, San Cristóbal, Potrerillos, Chantepec, Pozos en Jocotepec (José Santana, Miguel Arana, Magisterial).

ESTRATEGIA 2: Mejorar  el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.

- Eje Rector 3: Servicio Público de Calidad

- Eje Rector 4: Administración Eficiente y Eficaz

- Acciones realizadas: Se han realizado ampliaciones de redes de drenaje en el Municipio de Jocotepec. (Huejotitan 60 metros, Molino Unidad Deportivo 60 metros). Colocación de válvulas en Privada, Pino Suárez, Juárez y Javier Mina, Juárez e Independencia, Niños Héroes e Iturbide, Juárez y Niños Héroes,  Verano).

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar el funcionamiento de los pozos y plantas de tratamiento en el municipio. |  | 4 | 2 | 50% |
| 2 | Mejorar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento |  | 3 | 2 | 70% |
|  | TOTAL |  |  |  | 60% |